## Slide 1: Conseil canadien de géomatique (CCG) Plan de travail 2025-2026
ÉBAUCHE Décembre 2024

## Slide 2: Groupes de travail

## Slide 3: Comité canadien du système de référence géodésique (CCSRG)
Objectif : Planifier et coordonner le maintien et l’amélioration interorganismes du système de référence géodésique au Canada ainsi que promouvoir et faciliter l’utilisation du système comme référence pour les levés, la cartographie, la gestion des données à référence spatiale et les activités connexes.
Activités :
  Faciliter l’adoption du cadre de référence terrestre nord‑américain de 2022 (NATRF2022) et la mise à jour du Système canadien de référence altimétrique de 2013 (CGVD2013) dans toutes les administrations dans le contexte de la modernisation du système de référence géodésique.
    Jalon : Viser une adoption unifiée des systèmes de référence modernisés (NATRF2022 / CGVD2013) dans toutes les administrations d’ici 2030.
  Travailler avec les provinces (six provinces sur dix ont actuellement des plans) pour élaborer des plans de modernisation détaillés pour leurs systèmes de référence respectifs.

## Slide 4: Comité du Forum sur le cadastre (CFC)
Objectif : Faciliter la collaboration entre les fonctionnaires provinciaux, territoriaux et fédéraux afin d’aborder et de résoudre les problèmes liés aux systèmes de levés cadastraux, aux normes et à l’intégration des données, tout en surveillant les nouvelles initiatives et la jurisprudence afin d’éclairer les recommandations stratégiques et de soutenir une administration efficace des terres.
Activités :
  Analyser et surveiller les systèmes de levés cadastraux, les normes et les développements juridiques afin de recommander des solutions qui améliorent l’administration des terres et s’alignent sur les initiatives nationales et internationales.
  Promouvoir la formation continue et la collaboration entre les membres du CFC du CCG sur les tendances en matière d’administration des terres, en encourageant la mise en commun des connaissances au‑delà des réunions officielles.
  Promouvoir et faciliter l’adoption/la conversion au NATRF2022 au Canada.
  Entretenir et remplacer les monuments détruits dans le cadre du projet des monuments du centenaire.
  Mettre à jour l’analyse comparative des systèmes d’administration des terres au Canada.

## Slide 5: Comité directeur de GéoBase (CD GéoBase)
Objectif : Fournir des données géospatiales fondamentales nationales cohérentes et actualisées afin de favoriser une prise de décisions éclairée dans différents secteurs, en permettant une analyse par emplacement géographique pour des mesures, des politiques et des résultats plus efficaces pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers.
Activités :
  Poursuivre l’élaboration des activités de la série de données GéoBase : Réseau hydrospatial canadien (RHC) - vote du CCG, candidature au modèle numérique d’élévation à moyenne résolution (MNEMR) et résolution des recommandations en suspens concernant les couches de GéoBase.
  Renouveler les instruments de gouvernance - Collaborer avec le Groupe de travail sur la gouvernance : Mettre à jour le mandat, les principes, les politiques et les procédures du CD GéoBase aux fins d’harmonisation avec l’écosystème géospatial moderne, mettre l’accent sur la collaboration et recommander les mises à jour aux fins d’approbation par le CCG.

## Slide 6: Groupe de travail sur la gouvernance
Objectif : Faciliter et diriger le renouvellement de la gouvernance, la communication, la mobilisation et les plans de travail.
Activités :
  Renouveler la gouvernance : Diriger le renouvellement de l’accord (2025) et soutenir l’actualisation des instruments de gouvernance connexes, le cas échéant (p. ex. le mandat du GT).
    Déterminer et établir un plan pour combler les lacunes des instruments stratégiques et de gouvernance.
  Surveiller les activités des GT et des ET pour soutenir la mise en œuvre du plan de travail.
  Faciliter les communications du CCG et la mobilisation des parties prenantes et des partenaires.

## Slide 7: Équipes de travail

## Slide 8: Geo.ca
Objectif : Fournir des données et des renseignements géospatiaux fondamentaux et faisant autorité de manière coordonnée et collaborative à l’échelle du Canada afin de répondre aux besoins des citoyens canadiens et de contribuer au bien‑être social, économique et environnemental du Canada.
Activités :
  Cerner et élaborer de nouveaux thèmes communautaires afin de répondre aux besoins des provinces et des territoires.
  Élaborer et organiser le contenu et les produits thématiques afin de répondre aux besoins des collectivités et de satisfaire aux exigences provinciales et territoriales.

## Slide 9: Réduction des risques, intervention et rétablissement
Objectif : Améliorer la collecte de données nationales, partager les meilleures pratiques, tirer parti des normes et aligner les collaborations, les infrastructures et les systèmes afin de fournir des données et des services géospatiaux de manière cohérente et transparente selon les besoins, pour la réduction des risques de catastrophe et la gestion des urgences.
Activités :
  Définir un ensemble de mesures à partir des résultats de l’atelier de l’assemblée générale annuelle.
  Effectuer au moins une activité de prototypage au cours de la prochaine année.
  Entamer des discussions sur les pratiques exemplaires souhaitées.
  Favoriser la collaboration entre la communauté de la géomatique et les communautés de la sécurité publique et de la gestion des urgences.
  Élaborer un cadre d’interopérabilité géospatiale pour la gestion des urgences, afin de fournir des lignes directrices que les professionnels des services d’urgence du Canada peuvent suivre pour maximiser la découverte, la mise en commun et l’utilisation des données géospatiales pour la gestion des urgences ainsi que l’accès à ces données.

## Slide 10: Normes
Objectif : Promouvoir un cadre pour la coordination des normes nationales, déterminer les normes prioritaires et soutenir leur mise en œuvre par les membres du CCG, le cas échéant, afin de faire progresser l’interopérabilité et l’intégration des données.
Activités :
  Assurer une coordination avec le SCT aux fins de la modernisation de la Norme sur les données géospatiales.
  Déterminer les normes de base à inclure dans l’instrument modernisé.
  Conceptualiser et élaborer des documents de référence pour aider les membres à mettre en œuvre les normes de base.
  Communiquer des renseignements sur les activités liées aux normes et leur incidence.

## Slide 11: Technologies
Objectif : Travailler à l’élaboration de solutions communes et intégrées pour les données et les technologies, afin de réduire les dédoublements et de réaliser des gains d’efficacité.
Activités :
  Sélectionner et confirmer l’outil de relevé (p. ex. Qualtrics par l’intermédiaire de Ressources naturelles Canada) et lancer le relevé afin de dresser un tableau des technologies/solutions utilisées par les membres du CCG et de cerner les besoins/lacunes que l’ET peut aider à combler.
  Fournir au CCG un rapport national détaillé sur les technologies géomatiques, peut-être annuel ou en ligne.
  Déterminer des solutions de stockage des données à court et à long terme et élaborer un plan pour la mise à jour régulière de l’inventaire (p. ex. tous les trimestres par les membres du CCG).
  Classer en ordre de priorité les points problématiques (p. ex. les ententes d’entreprise, l’architecture de la plateforme d’IDS), exécuter des validations de principe, et évaluer et mettre à jour continuellement les priorités.

## Slide 12: Services 9-1-1 de prochaine génération
Objectif : Comprendre l’état de préparation des ensembles de données nationaux et en rendre compte au CCG. Ces ensembles peuvent relever des administrations provinciales et territoriales en ce qui a trait à la collecte et la diffusion d’ensembles de données requis. Répondre aux besoins de mise en œuvre basés sur l’emplacement pour les services 9-1-1 de prochaine génération.
Activités :
  À rétablir….